南通市财政局网络安全服务项目需求

一、需求清单

| 序号 | 服务名称 | 服务说明 | 服务频率/交付 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全巡检服务 | 定期对机房涉及的业务系统、网络设备、安全设备、服务器等进行巡检，并且根据巡检情况，及时调整安全策略。 | 合同期内每月/《安全运维服务报告》 |
| 2 | 应急演练服务 | 提供演练方案设计，演练脚本编制、修改，提供演练相关环境的部署，指导并参与应急演练。 | 合同期内一次/《应急演练方案》《应急演练报告》 |
| 3 | 安全扫描和漏洞验证服务 | 1.对网络设备、服务器、业务应用系统进行漏洞扫描服务，并出具相关报告; 2.有新设备或新业务上线时，对业务及设备进行安全扫描检查，并提供结果报告。 | 合同期内每月/《漏洞扫描报告》 |
| 4 | 安全加固服务 | 提供安全设备的配置核查，并定期进行日志分析，对当前的网络攻击给出合理有效建议，并优化安全设备的配置以达到更安全的目标。 | 合同期内每月/《安全加固报告》 |
| 5 | 安全培训服务 | 提供日常安全运维技术培训、网络安全基本知识培训、网络安全法律法规培训。 | 合同期内两次/培训相关资料 |
| 6 | 应急响应服务 | 当发生黑客入侵、系统崩溃或其它影响业务正常运行的安全事件时，第一时间对安全事件进行应急响应处理。 护网期间保障单位系统稳定安全运行。若应用、系统发布重大漏洞，及时协助解决相关问题。 | 合同期内按需/《应急响应服务结果报告》 |
| 7 | 安全咨询服务 | 提供日常咨询服务和安全规划和解决方案设计服务。 | 合同期内按需 |
| 8 | 设备维保、规则库更新 | 服务器边界深信服防火墙维保授权，规则库更新。（防火墙网关ID：8C71CD6A） | 1年 |
| 9 | 网络安全相关培训 | 赠送一次网络安全相关的课程培训 |  |

二、其他要求

1.服务时间：自合同签订之日起至2026年12月31日。

2.实施地点：采购人指定地点。

3.供应商必须提供针对本项目防火墙原厂服务承诺函（加盖原厂公章）复印件，若未提供视为无效响应；合同签订前，中选供应商须提供针对本项目防火墙原厂服务承诺函（加盖原厂公章）原件，如不提供，视为放弃中选资格。

4.付款方式：签订合同后7个工作日内，采购人支付合同款50%，合同期满验收合格后7个工作日内支付剩余50%合同款。

三、考核措施

为了保证项目的成功，服务考核是一个关键的指标。通过对供应商的服务考核，可以评估项目的效果，并及时采取措施进行改进。采购人对供应商实行年度考核，考核由采购人项目负责人落实，信息处负责人审批。

根据考核评价表，年度考核总分为120分，年度考核得分≥100分视为考核通过，不扣款；100分以下，每低1分，采购人有权从应付款项中扣除1个百分点；60分以下视为年度考核不通过。加分后总分应不超过120分。

附：考核评价表

| 南通市财政局服务项目考核评价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务指标 | 考核详情 | 扣分 |
|  |  |  | （分） |
| 1 | 合同履行 | 未按照合同要求提供网络安全服务，一次性扣120分。 |  |
| 2 | 遵章守纪 | 1.供应商服务人员违反相关规定且不听劝告，每发生一次，扣2分； |  |
|  |  | 2.供应商服务人员服务期间不服从信息处项目负责人管理，与其他工作人员发生冲突，每发生一次，扣2分。 |  |
| 3 | 服务提供 | 1.按指定日期完成网络安全服务，提交对应报告等相应资料。未按时完成服务扣5分，存在上述情况且给采购人造成损失的应赔偿，并扣10分。 |  |
|  |  | 2.供应商服务人员在服务期间新发现采购人系统、软件、设备存在威胁、故障、漏洞每次加5分，提供解决方案且可行加5分，经采购人允许后修复加5分。 |  |
| 4 | 应急响应 | 1.供应商应按照合同要求，提供7×24响应，指定服务人员电话应保持通畅，如发生紧急情况，20分钟内电话无法接通，每发生一次，扣5分。 |  |
|  |  | 2.供应商应按照合同要求，在电话或远程无法解决问题时，服务人员需要在1小时内到达现场。人员无法就位或超时，每发生一次，扣5分。 |  |
|  |  | 3.供应商应按照合同要求，未在应急响应时间内解决问题且无替代方案的，每次扣10分。 |  |
| 合计 |  |  |  |